Focus Coach App

Projektiohjeistus kahdelle devaajalle

Tavoite: toteuttaa yksinkertainen, oikeasti hyödynnettävä desktop-sovellus, joka tukee keskittynyttä työskentelyä, Lean-reflektiota ja OKR-ajattelua 2 kuukauden aikana muun työn ohella.

| Projektin tyyppi | Sisäinen hyötysovellus / oppimisprojekti |
| --- | --- |
| Toteutusaika | Enintään 2 kuukautta muun työn ohella |
| Tekijät | 2 tekijää, jaettu vastuualue |
| Ensisijainen tavoite | Valmis, selkeä perusversio - lisäideat vain jos aikaa jää |

Tämä ohjeistus kuvaa suositellun toteutustavan. Tarkoitus ei ole rakentaa liian laajaa tuotetta, vaan saada käyttökelpoinen ja siisti ensimmäinen versio valmiiksi. Jos aikaa jää, dokumentin lopussa on jatkokehitysideoita.

# 1. Projektin tarkoitus

Fitsec Focus Coach App on kevyt desktop-sovellus, joka auttaa työntekijää:

- keskittymään yhteen tehtävään kerrallaan

- asettamaan selkeän tavoitteen (OKR-ajattelu)

- reflektoimaan omaa tekemistään (Lean)

- seuraamaan omaa työskentelyä kevyesti

Sovellus EI ole pelkkä ajastin, vaan:

👉 työkalu keskittyneeseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn

Projektin arvo:

- voidaan ottaa oikeasti käyttöön yrityksessä

- tukee Lean-viikkokatsauksia

- opettaa tekijöille oikeaa projektityöskentelyä

# 2. Tavoitteet ja rajaus

• Rakennetaan toimiva perusversio, ei liian laajaa tuotetta.

• Sovelluksen kieleksi suositellaan englantia, jotta sitä voi käyttää helposti kaikki.

• Toteutus pidetään mahdollisimman yksinkertaisena, jotta projekti varmasti valmistuu.

• Pakolliset ominaisuudet tehdään ensin, lisäominaisuuksia vain jos aikaa jää.

• Koodin tulee olla siistiä, ymmärrettävää ja helposti jatkokehitettävää (Fitsecin standardien mukaista).

• Projektista tulee luoda dokumentaatio (Fitsecin ohjeiden mukaisesti).

## Pakolliset ominaisuudet

| Ominaisuus | Kuvaus | Pakollinen |
| --- | --- | --- |
| Ajastin | Work / break / rounds | Kyllä |
| Vaiheiden hallinta | Automaattinen siirtyminen | Kyllä |
| Perusohjaimet | Start, pause, resume, reset | Kyllä |
| Selkeä näkymä | Aika, tila, kierrokset | Kyllä |
| Session type | Työtyyppi (esim. dev, sales) | Kyllä |
| Session name | Mitä tehdään | Kyllä |
| Goal | Session tavoite | Kyllä |
| Reflection | Onnistuiko (yes/partial/no) | Kyllä |
| Ilmoitukset | Vaiheiden vaihdot | Kyllä |
| Tallennus | JSON (asetukset + sessiot) | Kyllä |
| Päivän yhteenveto | Kevyt breakdown | Suositus |

## Ei kuulu ensimmäiseen pakolliseen versioon

• Käyttäjätilit / pilvi

• Raskas analytiikka

• Täydellinen OS-integraatio

• Liian monimutkainen UI

# 3. Lean & OKR -integraatio (TÄRKEÄ)

Session alussa

- mitä teet?

- mikä on tavoite?

- focus area (OKR)

Session lopussa

- onnistuiko?

- mikä auttoi?

- mikä hidasti?

👉 Tämä on projektin tärkein lisäarvo

# 4. Suositeltu toteutustapa

• Python desktop-sovellus
• customtkinter (suositus) tai PySide6
• JSON tallennus
• yksi yhteinen projekti (EI kahta erillistä)

# 5. Suositeltu kansiorakenne

focus-coach-app/

│

├── main.py		 Käynnistää sovelluksen ja avaa käyttöliittymän

├── ui.py		 näyttää ajastimen, napit ja syötekentät

|                                                lähettää käyttäjän toiminnot ajastinlogiikalle

├── timer_logic.py	 laskee ajan

|			 hallitsee work/break-vaiheet ja kierrokset

|			 kertoo käyttöliittymälle, mitä tilaa näytetään

├── storage.py	 tallentaa ja lukee asetukset sekä sessiohistorian

├── notifications.py   näyttää ilmoituksen tai hälytyksen kun tila vaihtuu

└── data/

├── settings.json	 käyttäjän asetukset

└── sessions.json	 käyttäjän sessiohistoria

# 6. Työnjako

Työ jaetaan kahdelle niin, että molemmilla on oma selkeä vastuualue, mutta toteutus yhdistyy yhdeksi sovellukseksi.

| Tekijä | Päävastuu | Keskeiset tehtävät |
| --- | --- | --- |
| Devaaja 1 | Sovelluslogiikka | Ajastinlogiikka, vaihetilat, asetusten tallennus, sessiohistoria, perusarkkitehtuuri |
| Devaaja 2 | Käyttöliittymä | Näkymät, käyttöliittymäkomponentit, ilmoitukset, käyttäjäpolku, mahdollinen tray/focus overlay |

# 7. Yhteinen aloitusvaihe - molemmat yhdessä

• Sopikaa sovelluksen minimitavoite: mitä ensimmäisen version on aivan pakko tehdä.

• Sopikaa käytettävä teknologia: esimerkiksi Python + valittu UI-kirjasto.

• Luokaa yhteinen Git-repositorio.

• Sopikaa kansiorakenne, nimeämiskäytännöt ja branch-malli.

• Kirjoittakaa lyhyt projektisivu tai README, jossa kerrotaan projektin tavoite, rakenne ja työnjako.

• Sopikaa yhteiset viikkopalaverit: esimerkiksi 1 lyhyt statuspalaveri viikossa.

## Git ja projektinhallinta - suositeltu toimintatapa

• Main-branch pidetään aina mahdollisimman vakaana.

• Molemmat tekevät omat työnsä feature-branchiin.

• Muutokset tuodaan mainiin pull requestin tai muun yhteisen tarkistuksen kautta.

• Repositorion projektisivulle tai issue-listaan kirjataan tehtävät: To do, In progress, Done.

• Jokaisella tehtävällä on selkeä lopputulos, esimerkiksi 'Timer starts and switches to break correctly'.

# 7. Step by step -ohjeistus devaaja 1: sovelluslogiikka

1.  Suunnittele tilat

2.  Toteuta timer

3. Lisää work/break

4. Lisää rounds

5. Lisää reset/pause

6. Tee tallennus

7. Lisää session data

8. yhdistä UI:hin

# 8. Step by step -ohjeistus devaaja 2: käyttöliittymä

1. Rakenna ikkuna

2. Lisää kentät

3. Lisää napit

4. Näytä countdown

5. Näytä tila

6. Lisää ilmoitukset

7. Yhdistä logiikkaan

8. viimeistele

# 9. Integraatio

• UI kutsuu logiikkaa
• logiikka palauttaa datan
• testataan yhdessä

# 10. Ehdotettu aikataulu 2 kuukaudelle

| Viikko | Päätavoite | Harjoittelija 1 | Harjoittelija 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kickoff ja suunnittelu | Tilamalli ja ajastinlogiikan luonnos | UI-luonnos ja perusnäkymä |
| 2 | Perusrakenne pystyyn | Ajastinlogiikan ensimmäinen versio | Kentät, painikkeet ja countdown-näkymä |
| 3 | Pakolliset toiminnot | Pause/resume/reset ja kierrokset | UI-kytkennät logiikkaan |
| 4 | Vaiheiden vaihto | Automaattiset siirtymät ja asetukset | Vaiheiden näkyminen ja ilmoitukset |
| 5 | Tallennus ja siistiminen | Asetusten tallennus, sessiohistoria | Käytettävyyden parannukset |
| 6 | Integraatio | Yhteistestaus ja bugikorjaukset | Yhteistestaus ja bugikorjaukset |
| 7 | Viimeistely | Koodin siivous ja dokumentointi | UI-viimeistely ja dokumentointi |
| 8 | Mahdolliset lisäideat | Bonusominaisuudet jos aikaa jää | Bonusominaisuudet jos aikaa jää |

# 11. Definition of Done - milloin projekti on valmis

• Sovellus käynnistyy ilman manuaalista säätöä normaalissa kehitysympäristössä.

• Käyttäjä voi asettaa työajan, taukoajan ja kierrokset.

• Ajastin toimii luotettavasti alusta loppuun.

• Työ- ja taukovaiheet vaihtuvat oikein.

• Ilmoitukset toimivat vähintään sovelluksen sisällä.

• Käyttöliittymä on selkeä eikä vaadi erillistä opastusta peruskäyttöön.

• Koodi on repositoriossa, perusrakenne on dokumentoitu ja työ on versionhallittu siististi.

# 12. README- ja projektisivun vähimmäissisältö

• mikä projekti on
• miten käynnistetään
• rakenne
• työnjako

# 13. Jatkokehitysideat - vain jos aikaa jää

• Valmiit presetit

• Päivän yhteenveto: montako sessiota, paljonko fokusaikaa

• Tray-tila tai aina näkyvä pieni ajastin

• Tyylitellympi focus-tila aktiivisen session ajaksi

• Pidempi tauko automaattisesti esimerkiksi neljän kierroksen jälkeen

• Mahdollinen käyttöjärjestelmän Do Not Disturb -integraatio, jos se on helposti toteutettavissa

• Kevyt saavutuspisteytys tai streak, jos halutaan hieman pelillisyyttä

# 14. Ohjaajan huomio

👉 tärkeintä ei ole määrä vaan valmius

Ensimmäinen versio =

- toimii

- selkeä

- käytettävä

HUOM Muistakaa dokumentoida projekti ohjeiden mukaisesti ja tallentaa \\10.0.0.5\tekniikka\Dokumentaatio